โจทย์โปรเจกต์ Smart Farm 1 สัปดาห์

เลือก 1 ใน 25 เรื่อง → รับโค้ดเริ่มต้น (บอร์ด + เว็บ) ที่รันได้แล้ว → ต่อยอดเองอย่างน้อย 3 อย่าง

สำหรับนิสิตหลักสูตร Smart Farm (โลจิสติกส์) · ทำงานกลุ่มละ 2 คน · นำเสนอผลงาน 18 ต.ค. 2569

| ข้อมูลกลุ่ม | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่ม (TEAM) | team________ |
| คนที่ 1 · ฝั่งบอร์ด (Smart HMI) | ____________________________________ |
| คนที่ 2 · ฝั่งเว็บ (Web UI) | ____________________________________ |
| เรื่องที่เลือก (1–25) | ______ |
| ผู้ใช้หน้างานของทีม | ____________________________________ |

โจทย์ในประโยคเดียว: เลือก เรื่องหนึ่งเรื่อง แล้วนำ โค้ดเริ่มต้น ของเรื่องนั้น (ไฟล์บอร์ด + หน้าเว็บ ที่รันได้แล้ว) ไป ต่อยอดอย่างน้อย 3 อย่าง ให้เป็นอุปกรณ์ Smart HMI ของทีม ที่วัดค่าได้ ตัดสินใจเองได้ เตือนด้วยเสียงและไฟ และดูหรือสั่งงานจากมือถือผ่าน MQTT ได้

โปรเจกต์ใช้ของคาบ 1–2 และ MQTT เป็นหลัก · Edge AI (คาบ 3) เรียนเพื่อเข้าใจหลักการ ไม่อยู่ในโปรเจกต์นี้

# 1. เลือก 1 ใน 25 เรื่อง (เรื่องละ 1 ทีม)

ทุกเรื่องมีโค้ดเริ่มต้นครบในโฟลเดอร์ project/: ไฟล์บอร์ด (จอ ปุ่ม เสียง RGB matrix MQTT รับคำสั่งจากมือถือ) และ หน้าเว็บ idea_web.html ที่ตั้งค่าไว้สำหรับเรื่องนั้น · เรื่องที่ใช้ชุดเดียวกันมีโครงโค้ดเหมือนกัน ต่างกันที่เรื่องและค่าตั้ง

ไฟล์เริ่มต้นเป็นจุดเริ่มเท่านั้น ห้ามส่งตามที่ได้ไป ทีมต้องต่อยอดเองอย่างน้อย 3 อย่าง (ข้อ 3) ไม่อย่างนั้นหมวดต่อยอดได้ศูนย์

| # | เรื่อง | ชุดเริ่มต้น | ไฟล์ (project/) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กล่องขนส่งผลไม้ห้องเย็น | A · เฝ้าอากาศ + เตือน + รับทราบ | idea_1 · idea_web.html?idea=1 |
| 2 | รถส่งผลผลิตถึงตลาด | A · เฝ้าอากาศ + เตือน + รับทราบ | idea_2 · idea_web.html?idea=2 |
| 3 | ไซโลข้าวเปลือก | A · เฝ้าอากาศ + เตือน + รับทราบ | idea_3 · idea_web.html?idea=3 |
| 8 | เล้าไก่กันความเครียดฝูง | A · เฝ้าอากาศ + เตือน + รับทราบ | idea_8 · idea_web.html?idea=8 |
| 9 | โรงเพาะเห็ด | A · เฝ้าอากาศ + เตือน + รับทราบ | idea_9 · idea_web.html?idea=9 |
| 10 | ห้องบ่มกล้วย | A · เฝ้าอากาศ + เตือน + รับทราบ | idea_10 · idea_web.html?idea=10 |
| 11 | โรงอบลำไย | A · เฝ้าอากาศ + เตือน + รับทราบ | idea_11 · idea_web.html?idea=11 |
| 12 | โกดังเก็บเมล็ดพันธุ์ | A · เฝ้าอากาศ + เตือน + รับทราบ | idea_12 · idea_web.html?idea=12 |
| 13 | โกดังปุ๋ย | A · เฝ้าอากาศ + เตือน + รับทราบ | idea_13 · idea_web.html?idea=13 |
| 14 | ตู้เก็บยาและวัคซีนสัตว์ | A · เฝ้าอากาศ + เตือน + รับทราบ | idea_14 · idea_web.html?idea=14 |
| 15 | โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ | A · เฝ้าอากาศ + เตือน + รับทราบ | idea_15 · idea_web.html?idea=15 |
| 4 | โรงเรือนอัจฉริยะ (รดน้ำ) | B · สั่งเครื่องจากมือถือ + กฎปลอดภัย | idea_4 · idea_web.html?idea=4 |
| 6 | หอถังน้ำของฟาร์ม | B · สั่งเครื่องจากมือถือ + กฎปลอดภัย | idea_6 · idea_web.html?idea=6 |
| 16 | พ่นหมอกโรงกล้วยไม้ | B · สั่งเครื่องจากมือถือ + กฎปลอดภัย | idea_16 · idea_web.html?idea=16 |
| 17 | เติมอากาศบ่อปลา | B · สั่งเครื่องจากมือถือ + กฎปลอดภัย | idea_17 · idea_web.html?idea=17 |
| 18 | พัดลมเล้าไก่ | B · สั่งเครื่องจากมือถือ + กฎปลอดภัย | idea_18 · idea_web.html?idea=18 |
| 19 | ประตูน้ำแปลงนา | B · สั่งเครื่องจากมือถือ + กฎปลอดภัย | idea_19 · idea_web.html?idea=19 |
| 20 | เครื่องให้อาหารปลา | B · สั่งเครื่องจากมือถือ + กฎปลอดภัย | idea_20 · idea_web.html?idea=20 |
| 7 | หมอฟังปั๊มน้ำ | C · การสั่นผิดปกติ + หยุดเครื่อง | idea_7 · idea_web.html?idea=7 |
| 21 | พัดลมโรงเรือนสั่นผิดปกติ | C · การสั่นผิดปกติ + หยุดเครื่อง | idea_21 · idea_web.html?idea=21 |
| 22 | เครื่องสีข้าวชุมชน | C · การสั่นผิดปกติ + หยุดเครื่อง | idea_22 · idea_web.html?idea=22 |
| 23 | ถาดไข่ระหว่างขนส่ง | C · การสั่นผิดปกติ + หยุดเครื่อง | idea_23 · idea_web.html?idea=23 |
| 24 | ลังผลไม้บนรถกระบะ | C · การสั่นผิดปกติ + หยุดเครื่อง | idea_24 · idea_web.html?idea=24 |
| 5 | คอกปศุสัตว์กลางคืน | D · เรดาร์จับผู้บุกรุก | idea_5 · idea_web.html?idea=5 |
| 25 | ประตูโกดังกันขโมย | D · เรดาร์จับผู้บุกรุก | idea_25 · idea_web.html?idea=25 |

ค่าเกณฑ์ในโค้ดเริ่มต้นเป็นค่าสาธิตในห้องเรียน · ค่าที่มาจากลูกบิดเป็นค่าจำลอง ต้องบอกในการนำเสนอ · เรื่อง 5 และ 25 ใช้เรดาร์ เหมาะกับกลุ่มที่พร้อม

# 2. กติกา: เรื่องละ 1 ทีม

- 22 กลุ่ม เลือกจาก 25 เรื่อง เรื่องละ 1 ทีม · ผู้สอนจะแจ้งลิงก์หรือ QR Code สำหรับเลือกเรื่องในคาบ (ใครกดก่อนได้ก่อน เห็นผลทันทีทุกเครื่อง)

- อยากทำเรื่องของตัวเองนอกรายการก็ได้ โดยเลือกชุดเริ่มต้น A · B · C หรือ D ที่ใกล้ที่สุดไปเริ่ม แล้วแจ้งผู้สอน

- บอกในการนำเสนอให้ชัดว่า ส่วนไหนมาจากโค้ดเริ่มต้น และส่วนไหนทีมทำเอง (เขียนในหัวไฟล์ด้วย)

ตัวอย่าง Edge AI 3 ตัวใน project/ai_future/ เป็นแนวทางในอนาคตเท่านั้น ไม่อยู่ในโจทย์รุ่นนี้

# 3. ต่อยอดอย่างน้อย 3 อย่าง (หัวใจของคะแนน)

| ข้อ | ทำอะไร | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| 1 · เกณฑ์ของเราเอง (บังคับ) | วัดค่าจริงในห้อง/สถานที่ แล้วตั้งเกณฑ์ใหม่ พร้อมเหตุผล | วัดความชื้นห้อง 3 ครั้ง แล้วตั้งเกณฑ์ไซโลที่ 70 % |
| 2 · จอเป็นของผู้ใช้เรา (บังคับ) | เปลี่ยนชื่อ ป้าย ข้อความเตือน และคำบน RGB matrix ให้ตรงผู้ใช้ของทีม | จอสำหรับคนขับรถส่งของ อ่านได้ในหนึ่งวินาที |
| 3 · ความสามารถเพิ่ม 1 อย่าง (เลือกฝั่งใดก็ได้) | ฝั่งบอร์ด หรือฝั่งเว็บ อย่างน้อย 1 อย่าง | บอร์ด: นับจำนวนครั้งที่เตือน · เว็บ: ปุ่มคำสั่งใหม่ · กฎ "บอร์ดเงียบเกิน 15 วินาที" · กราฟ · สรุป CSV |

# 4. แบ่งหน้าที่กันทำ

| ช่วงงาน | คนที่ 1 · ฝั่งบอร์ด | คนที่ 2 · ฝั่งเว็บ |
| --- | --- | --- |
| คาบเสนอหัวข้อ | รันไฟล์บอร์ดของเรื่องบนบอร์ดจริง | เปิด idea_web.html?idea=N&team=teamXX เห็นค่าของกลุ่ม |
| ระหว่างสัปดาห์ | ต่อยอดข้อ 1–2 (และข้อ 3 ถ้าเลือกฝั่งบอร์ด) | ต่อยอดหน้าเว็บ (ข้อ 3 ถ้าเลือกฝั่งเว็บ) |
| วันนำเสนอ | สาธิตบอร์ด และตอบเรื่องโค้ดบอร์ด | สาธิตเว็บ และตอบเรื่องโค้ดเว็บ |

# 5. ฝั่งบอร์ด: แก้จากไฟล์ของเรื่อง (ไม่ต้องเขียน HMI ใหม่)

☐ คัดลอกไฟล์ของเรื่องเป็น g<เลขทีม>_<ชื่อโปรเจกต์>.py

☐ แก้ WIFI_SSID · WIFI_PASS · TEAM แล้วกด Program to Device ให้รันได้ก่อน

☐ ค้นหาคำที่เห็นบนจอในไฟล์ (Ctrl+F / Cmd+F) แล้วพิมพ์ทับ เพื่อเปลี่ยนชื่อ ป้าย และข้อความเตือน

☐ แก้เกณฑ์ในส่วน "1) ตั้งค่า" ด้านบนไฟล์ ตามค่าที่วัดเอง

☐ คำบน RGB matrix ใช้ตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่และตัวเลขเท่านั้น

- แก้ทีละ 1–2 จุด แล้วรันดูทุกครั้ง · เซฟสำเนาไฟล์ที่รันได้ก่อนแก้ทุกครั้ง

- ไม่ใช้ vibe coding เขียนโค้ดบอร์ดใหม่ทั้งไฟล์ — AI ทั่วไปไม่รู้จัก API ของบอร์ด มักแต่งฟังก์ชันขึ้นเอง

- บนจอใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ แต่ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ เช่น · — … ° → (บอร์ดแสดงเป็นกล่องสี่เหลี่ยม)

# 6. ฝั่งเว็บ: ต่อยอด idea_web.html

☐ เปิด idea_web.html?idea=N&team=teamXX บนมือถือ เห็นค่าจากบอร์ดของกลุ่ม

☐ ดาวน์โหลดไฟล์ idea_web.html มาแก้ในเครื่อง · ส่วนที่แก้ง่ายที่สุดคือ IDEAS ด้านบนของไฟล์ (ชื่อ ป้าย หน่วย ปุ่มคำสั่ง)

☐ ใช้ vibe coding ได้: วาง MQTT_CONTRACT_th.md ให้ AI ก่อน แล้วบอกว่าจะเพิ่มอะไร

☐ ทดสอบกับ fake_board.html ก่อนต่อบอร์ดจริง

- ใช้ topic และ key ชุดเดียวกับบอร์ดของทีม · รับค่า null ได้ · ใช้ textContent ห้ามใช้ innerHTML กับข้อมูลที่รับมา

- อธิบายโค้ดเว็บที่แก้ได้อย่างน้อย 1 ส่วน (ตรง subscribe หรือตรงส่งคำสั่ง)

# 7. ถ้าทำไม่ได้ จะไปต่ออย่างไร

| ถ้า… | ให้ทำแบบนี้ | ผลต่อคะแนน |
| --- | --- | --- |
| แก้แล้วบอร์ด error | กลับไปใช้ไฟล์ที่รันได้ล่าสุด แล้วแก้ทีละจุดใหม่ | ไม่เสียคะแนน ถ้าวันนำเสนอรันได้ |
| ต่อยอดได้ไม่ครบ 3 อย่าง | นำเสนอเท่าที่ทำได้ + บอกว่าจะทำต่ออย่างไร | หักเฉพาะหมวดต่อยอด |
| หน้าเว็บที่แก้เองพัง | เปิด idea_web.html ตัวเดิมของคอร์สแทน | หักเฉพาะส่วนเว็บที่ต่อยอด |
| เน็ตหรือ broker ล่มวันนำเสนอ | สาธิตบอร์ดสด + เปิดคลิปสำรองฝั่งมือถือ | ไม่เสียคะแนนส่วนเว็บ ถ้ามีคลิป |
| ติดจนไปต่อไม่ได้ | ส่งภาพหน้าจอบอร์ดและ error ในกลุ่มแชทของคอร์ส | ไม่เสียคะแนน |

☐ จุดตรวจกลางสัปดาห์ (วันที่ 3): ส่งภาพจอบอร์ดของทีม + ภาพหน้าเว็บที่เห็นค่าของกลุ่ม ในกลุ่มแชทของคอร์ส

# 8. ปฏิทิน 1 สัปดาห์ (นำเสนอ 18 ต.ค. 2569)

| เมื่อไร | คนที่ 1 · ฝั่งบอร์ด | คนที่ 2 · ฝั่งเว็บ |
| --- | --- | --- |
| คาบเสนอหัวข้อ | เลือกเรื่องจากลิงก์ที่ผู้สอนแจ้ง · รันไฟล์ของเรื่อง | เปิด idea_web.html เห็นค่าของกลุ่ม · กรอกใบเสนอโจทย์ (ข้อ 9) |
| วันที่ 1–2 | ต่อยอดข้อ 1: วัดค่าและตั้งเกณฑ์ | ปรับ IDEAS ในหน้าเว็บให้เป็นเรื่องของทีม |
| วันที่ 3–4 | ต่อยอดข้อ 2: จอของผู้ใช้เรา · ส่งภาพจุดตรวจ | ต่อยอดข้อ 3 (ถ้าเลือกฝั่งเว็บ) · ส่งภาพจุดตรวจ |
| วันที่ 5–6 | ทดสอบ 3 กรณี · อัดคลิปสำรอง | สไลด์ 3–5 หน้า · ซ้อมนำเสนอ |
| 18 ต.ค. | สาธิตบอร์ด | สาธิตเว็บ |

# 9. ใบเสนอโจทย์ (ส่งท้ายคาบเสนอหัวข้อ)

เรื่องที่เลือก (1–25) และผู้ใช้หน้างาน: _____________________

ปัญหา (ใคร เสียอะไร): _______________________________________

วัดว่าได้ผลอย่างไร (ตัวเลขหนึ่งตัว): ________________________

## แผนต่อยอด 3 อย่าง

| ข้อ | ทีมจะทำอะไร | ใครทำ |
| --- | --- | --- |
| 1 · เกณฑ์ของเราเอง |  |  |
| 2 · จอเป็นของผู้ใช้เรา |  |  |
| 3 · ความสามารถเพิ่ม |  |  |

## กรณีทดสอบ 3 ข้อ

| กรณี | ทำอะไรกับบอร์ด | ผลที่ควรเห็น |
| --- | --- | --- |
| ปกติ |  |  |
| ควรเตือน |  |  |
| ไม่ควรเตือน |  |  |

☐ รันไฟล์ของเรื่องบนบอร์ด แล้วเห็นค่าของกลุ่มบน idea_web.html แล้ว 1 ครั้ง

# 10. นำเสนอผลงาน (5–6 นาที + ถาม-ตอบ 2 นาที)

| เวลา | เนื้อหา |
| --- | --- |
| 0:00–0:30 | ปัญหา: ผู้ใช้ของเราคือใคร เสียอะไร |
| 0:30–1:00 | อะไรมาจากชุดเริ่มต้น และ 3 อย่างที่ทีมต่อยอดเอง |
| 1:00–4:00 | สาธิตสด: ปกติ → ทำให้เกิดเหตุ (เสียง + matrix + จอ) → กรณี "ไม่ควรเตือน" → มือถือเห็นค่า → สั่งกลับจากมือถือ |
| 4:00–5:00 | ผลทดสอบ 3 กรณี และสิ่งที่ยังไม่ดี |
| 5:00–6:00 | คุณค่า: ใครได้ประโยชน์ ขยายไปใช้ที่ไหนต่อ |
| ถาม-ตอบ | ถามทั้งสองคน: คนที่ 1 เรื่องโค้ดบอร์ด · คนที่ 2 เรื่องโค้ดเว็บ |

# 11. เกณฑ์ให้คะแนน (100 คะแนน)

| หมวด | คะแนน | ดีมาก |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา ผู้ใช้ และคุณค่า | 15 | ผู้ใช้ชัด บอกได้ว่าลดความเสียหายอะไร |
| สิ่งที่ทีมต่อยอดเอง (3 อย่าง) | 30 | เกณฑ์มาจากค่าที่วัดเอง · จอตรงผู้ใช้ · ความสามารถเพิ่มทำงานจริง |
| บอร์ดทำงานครบในการสาธิต | 20 | จอ เซนเซอร์ กฎ ปุ่ม เสียง matrix ทำงาน และพิสูจน์กรณี "ไม่ควรเตือน" ได้ |
| MQTT + หน้าเว็บ | 15 | มือถือเห็นค่าจริง สั่งกลับแล้วบอร์ดตอบสนอง |
| สาธิต + ทดสอบ + ตอบคำถาม | 20 | ตรงเวลา ทุกคนพูด มีผลทดสอบ 3 กรณี อธิบายโค้ดที่แก้ได้ |

ใช้ชุดเริ่มต้นโดยไม่ต่อยอดเลย = ได้คะแนนหมวด "บอร์ดทำงาน" และ "MQTT + หน้าเว็บ" แต่หมวดต่อยอดเป็นศูนย์

# 12. ข้อบังคับเรื่องความซื่อตรง

- บอกให้ชัดว่าค่าไหนวัดจริง และค่าไหนจำลองด้วยลูกบิด

- บอกให้ชัดว่าส่วนไหนมาจากชุดเริ่มต้นของคอร์ส และส่วนไหนทีมทำเอง

- broker.hivemq.com ไม่เข้ารหัส ใครก็อ่านได้ ห้ามส่งรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว

- ตัวเลขเกณฑ์เป็นค่าเพื่อการเรียน ไม่ใช่คำแนะนำทางเกษตรกรรม · งานนี้เป็นต้นแบบเพื่อการเรียน ไม่ใช่อุปกรณ์ความปลอดภัยจริง

# แหล่งโค้ดและหน้าเว็บ

โค้ดเริ่มต้นทั้ง 25 เรื่อง (project/): https://github.com/Advance-Innovation-Centre-AIC/aiot-development-for-smart-farm/tree/main/project

ตัวอย่าง Edge AI สำหรับอนาคต (ไม่อยู่ในโจทย์): https://github.com/Advance-Innovation-Centre-AIC/aiot-development-for-smart-farm/tree/main/project/ai_future

หน้าเว็บของเรื่อง (เลือกเรื่องได้ในหน้า): https://advance-innovation-centre-aic.github.io/aiot-development-for-smart-farm/project/idea_web.html

สัญญา MQTT (วางให้ AI ก่อน vibe coding): https://github.com/Advance-Innovation-Centre-AIC/aiot-development-for-smart-farm/blob/main/s2/app/MQTT_CONTRACT_th.md

fake_board.html (บอร์ดจำลองสำหรับทดสอบเว็บ): https://advance-innovation-centre-aic.github.io/aiot-development-for-smart-farm/s2/app/fake_board.html

farm_web.html (หน้าเว็บรวมของห้อง): https://advance-innovation-centre-aic.github.io/aiot-development-for-smart-farm/s2/app/farm_web.html